## Slide 1
PROYECTO APT · CAPSTONE PTY4614 · FASE 1
JAMS ERP
Consolidación, certificación de calidad y puesta en producción de un ERP SaaS para contratistas chilenos
Julian Meneses
Ingeniería en Informática · Duoc UC
Notes: Buenos días. Presento mi Proyecto APT: JAMS ERP, una plataforma de gestión para contratistas que ya tiene una base funcional y que este semestre llevaré a producción con calidad certificada. La empresa asociada es SkyDigital, mi agencia digital, y el usuario piloto es mi emprendimiento de pintura, Pintor de los Cielos.

## Slide 2
El problema
Contratistas y pymes de construcción y terminaciones · Región Metropolitana
1
Herramientas dispersas
Cotizaciones, obras y cobros se gestionan con WhatsApp, planillas Excel y cuadernos.
2
Sin control del margen
No se sabe cuánto costó realmente cada obra frente a lo presupuestado.
3
ERP fuera de alcance
Las soluciones del mercado apuntan a empresas medianas y grandes: caras y complejas.
Usuarios: contratistas independientes y microempresas de 1 a 20 trabajadores que operan desde el celular. Lo vivo en primera persona como contratista de pintura.
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
2
Notes: El problema es concreto: los contratistas pequeños gestionan todo con herramientas dispersas, pierden trazabilidad y no conocen el margen real de cada obra. Los ERP del mercado no están pensados para ellos. Esto lo vivo directamente porque trabajo como contratista de pintura y cerámica.

## Slide 3
La solución: de prototipo a producto
JAMS ERP ya funciona; el Proyecto APT lo lleva a producción con calidad verificada
LO QUE YA EXISTE
11 microservicios Spring Boot (Java 21)
Frontend Next.js 15
Cotizaciones, usuarios y roles (RBAC)
Asistente de IA Navi (LLaMA 3.3 70B)
Observabilidad: Prometheus, Grafana, Loki, Zipkin
LO QUE HARÉ EN EL SEMESTRE
Requerimientos con contratistas reales
Nuevo módulo de Gestión de Obras
Plan de pruebas de certificación (ISTQB)
Implantación en la nube con CI/CD
Piloto con 3 contratistas y mejoras
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
3
Notes: La base técnica ya existe, lo que hace el proyecto factible. El aporte del APT no es escribir más código por escribir, sino transformar el prototipo en un producto confiable: nuevo módulo de obras, pruebas formales, despliegue real y validación con usuarios.

## Slide 4
Arquitectura de la solución
Microservicios con comunicación síncrona (REST) y asíncrona (Kafka)
Next.js 15
Web / móvil
API Gateway
JWT RSA · RBAC
11 MICROSERVICIOS SPRING BOOT
Cotizaciones
Usuarios / Auth
Navi IA
Más servicios
Gestión de Obras · NUEVO
PostgreSQL + Flyway
PgBouncer
Redis
caché
Kafka
eventos
Prometheus · Grafana · Loki · Zipkin
Despliegue: Docker Compose en VPS · CI/CD con GitHub Actions · HTTPS
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
4
Notes: El frontend consume un API Gateway que valida el token JWT firmado con RSA y los permisos por rol. Detrás hay once microservicios; el nuevo servicio de Gestión de Obras se integra con cotizaciones por REST y por eventos Kafka. Los datos viven en PostgreSQL con migraciones Flyway, y todo se monitorea con Prometheus, Grafana, Loki y Zipkin.

## Slide 5
Competencias del perfil de egreso
Cada competencia se aplica en una etapa concreta del proyecto
Desarrollar soluciones de software
4.1 · 4.2 · 4.3
Construir el módulo de Obras, integrarlo con los servicios e implantarlo con CI/CD.
Construir modelos de datos
3.1 · 3.2
Diseñar el modelo del módulo e implementarlo con migraciones Flyway escalables.
Realizar pruebas de certificación
1.1 · 1.2 · 1.3
Plan ISTQB/ISO 25010; pruebas unitarias, E2E, carga y seguridad; mejoras.
Gestionar proyectos informáticos
2.1 · 2.2
Planificar con Scrum y controlar con backlog, burndown y registro de riesgos.
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
5
Notes: El proyecto cubre las cuatro competencias del perfil y todos sus indicadores de calidad. Desarrollo de software en la construcción, integración e implantación; modelos de datos en el diseño e implementación del módulo; pruebas de certificación en el plan, ejecución y mejoras; y gestión de proyectos en la planificación y control con Scrum.

## Slide 6
Intereses profesionales y relevancia
1
Backend y arquitectura cloud
Microservicios, contenedores, DevOps y observabilidad.
2
IA aplicada
Navi: IA integrada a un producto de negocio real.
3
Emprendimiento tecnológico
JAMS se comercializará a través de SkyDigital.
Relevancia para la carrera
Integra lo que hoy exige la industria del software: arquitectura distribuida, datos escalables, calidad certificada, DevOps e IA en productos SaaS.
En 5 años: liderar mi propia empresa de software o trabajar como arquitecto de soluciones cloud.
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
6
Notes: Mis intereses son el backend y la arquitectura cloud, la IA aplicada y el emprendimiento; los tres están en JAMS. Además, el proyecto fortalece mi punto más débil, las pruebas de certificación, y me deja un producto en producción como portafolio.

## Slide 7
Objetivos
GENERAL Implantar una versión productiva y certificada de JAMS ERP para contratistas de la Región Metropolitana, validada con pruebas de calidad y un piloto con usuarios reales.
1
Levantar y documentar requerimientos con contratistas
2
Diseñar e implementar el modelo de datos de Obras
3
Desarrollar e integrar el módulo de Gestión de Obras
4
Ejecutar pruebas de certificación (≥ 70 % cobertura)
5
Implantar en la nube con CI/CD y monitoreo
6
Validar con 3 contratistas e incorporar mejoras
7
Planificar y controlar el proyecto con Scrum
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
7
Notes: El objetivo general es implantar una versión productiva y certificada. Los siete específicos siguen el ciclo completo: requerimientos, datos, desarrollo, pruebas, implantación, validación y gestión. Todos son medibles, por ejemplo la cobertura mínima de 70 por ciento en servicios críticos.

## Slide 8
Metodología: Scrum + DevOps + ISTQB
Scrum adaptado a un integrante · 6 sprints de 2 semanas en la Fase 2
1
Inicio
S1–S4
2
Análisis y diseño
S5–S6
3
Construcción
S7–S12
4
Pruebas
S9–S14
5
Implantación y piloto
S13–S16
6
Cierre
S16–S18
Roles
Yo: Product Owner, Scrum Master y desarrollador. Docente: stakeholder. Pintor de los Cielos: usuario clave.
Artefactos
Backlog MoSCoW en GitHub Projects, sprint backlog, incremento, burndown y registro de riesgos.
Calidad
ISTQB + ISO/IEC 25010: JUnit, Testcontainers, Playwright, k6 y OWASP ZAP.
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
8
Notes: Uso Scrum adaptado a un solo integrante porque el producto ya existe y debe evolucionar en incrementos validados con usuarios. Lo complemento con DevOps para integración y despliegue continuo, y con ISTQB e ISO 25010 para las pruebas. Son seis etapas; pruebas se traslapa con construcción porque se prueba desde el inicio.

## Slide 9
Plan de trabajo: Carta Gantt
18 semanas · Fase 1 (S1–S4) · Fase 2 (S5–S15) · Fase 3 (S16–S18)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Definición del proyecto
Requerimientos y backlog
Modelo de datos
Desarrollo backend
Desarrollo frontend
Integración
Plan y ejecución de pruebas
Mejoras e implantación
Piloto con usuarios
Cierre y presentación
Hitos: informe de avance (S10) · sistema en producción (S14) · informe final (S18)
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
9
Notes: La carta Gantt respeta las tres fases de la asignatura. La Fase 2 concentra el desarrollo en sprints; las pruebas empiezan en la semana 9 en paralelo al desarrollo. Los hitos de control son el informe de avance, el sistema en producción en la semana 14 y el informe final.

## Slide 10
Evidencias
Productos verificables que demuestran el logro de cada actividad
INFORME DE AVANCE
Requerimientos e historias de usuario
Modelo de datos (MER + migraciones Flyway)
Repositorio GitHub con incremento y CI
Plan de pruebas y casos de prueba
Tablero Scrum, burndown y riesgos
INFORME FINAL
Informe de resultados de pruebas
Sistema en producción (URL + CI/CD + Grafana)
Informe del piloto (encuesta SUS)
Informe final, manual, video demo
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
10
Notes: Las evidencias de avance demuestran requerimientos, diseño de datos, construcción, diseño de pruebas y control del proyecto. Las finales demuestran la aplicación de las pruebas, la implantación real y la validación con usuarios. Todas son verificables: código, reportes automáticos y resultados del piloto.

## Slide 11
Factibilidad: facilitadores y riesgos
Facilitadores
Base del sistema ya construida
Usuario piloto propio y acceso a contratistas
Herramientas gratuitas; VPS < USD 10/mes financiado por SkyDigital
Experiencia previa en el stack
Riesgo
Mitigación
Trabajo individual
Alcance acotado a 1 módulo, MoSCoW y bloques fijos semanales
Disponibilidad de usuarios
Sesiones agendadas, cortas y con datos precargados
Consumo de RAM (8–9 GB)
Perfiles de Docker Compose y VPS dimensionado con k6
Dependencia de API de IA
Manejo de errores y respuesta alternativa
JAMS ERP · Proyecto APT · Capstone
11
Notes: El proyecto es factible porque la base existe, tengo usuarios reales accesibles y el costo es bajo. Los principales riesgos son la carga de trabajo individual, la disponibilidad de los usuarios, el consumo de recursos y la dependencia de la API de IA; cada uno tiene una mitigación definida.

## Slide 12
De prototipo a producto real
JAMS ERP resolverá un problema que vivo como contratista, aplicando las cuatro competencias del perfil de egreso y dejando un sistema certificado y en producción con usuarios reales.
¡Gracias! · Preguntas
Notes: Para cerrar: JAMS ERP resuelve un problema real, integra las competencias de la carrera y es factible en el semestre. Quedo atento a sus preguntas.