Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | JAMS ERP: consolidación, certificación de calidad y puesta en producción de una plataforma ERP SaaS para contratistas chilenos. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones de software, gestión de proyectos informáticos, aseguramiento de calidad de software (pruebas y certificación) y modelamiento y administración de datos. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software, construir modelos de datos, realizar pruebas de certificación y gestionar proyectos informáticos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | JAMS ERP responde a un problema real: los contratistas independientes y las pymes de construcción y terminaciones de la Región Metropolitana gestionan cotizaciones, obras, materiales y cobros con herramientas dispersas (WhatsApp, planillas Excel, cuadernos), lo que genera errores de presupuesto, pérdida de trazabilidad de las obras y desconocimiento del margen real de cada trabajo. Durante la Fase 2 el foco no fue construir el sistema desde cero —la base ya existía como prototipo funcional—, sino llevarlo a un estado productivo: se desarrolló el nuevo módulo de Gestión de Obras, se ejecutaron pruebas sobre lo construido y se avanzó en la preparación del piloto con contratistas reales,El proyecto sigue tratándose como un desarrollo en curso, porque aún quedan pendientes las pruebas de seguridad y rendimiento, la implantación final en producción y la validación con el piloto. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: implantar una versión productiva y certificada de JAMS ERP que permita a contratistas de la Región Metropolitana gestionar cotizaciones, obras y costos, validada mediante pruebas de calidad y un piloto con usuarios reales. Objetivos específicos: - Diseñar e implementar el modelo de datos del módulo de Gestión de Obras, integrado al modelo existente. - Desarrollar e integrar el módulo de Gestión de Obras con los microservicios de JAMS ERP. - Ejecutar pruebas de certificación sobre el módulo nuevo y corregir los defectos encontrados. - Validar la solución con al menos tres contratistas e incorporar las mejoras detectadas. - Implantar la solución en un entorno de producción en la nube con CI/CD y monitoreo. - Planificar y controlar el proyecto mediante Scrum, registrando avance y riesgos por sprint. |
| 3. Metodología | Trabajé con Scrum adaptado a un equipo de un integrante, en sprints de dos semanas, asumiendo los roles de Product Owner, Scrum Master y desarrollador. El Product Backlog se priorizó con MoSCoW en GitHub Projects y cada sprint cerró con una revisión y una retrospectiva personal registradas en la bitácora del proyecto. Para el aseguramiento de calidad seguí el plan de pruebas definido en la Fase 1, basado en ISTQB: pruebas unitarias (JUnit), pruebas funcionales con Postman sobre los endpoints del nuevo módulo y verificación manual desde la interfaz. El avance se controló con el tablero de GitHub Projects y un registro de riesgos, ajustando el orden de las tareas cuando algunas partes del módulo avanzaron más rápido de lo planificado. |
| 4. Desarrollo | El desarrollo de la Fase 2 se concentró en el nuevo módulo de Gestión de Obras: diseño e implementación del modelo de datos (migraciones Flyway sobre PostgreSQL), backend en Spring Boot con las reglas de negocio de avance y costos reales versus presupuestados, y frontend en Next.js con las pantallas de obras, avance y materiales. El módulo quedó integrado con los microservicios existentes de cotizaciones y usuarios a través del API Gateway. Lo que más ayudó fue tener la arquitectura base ya resuelta, lo que permitió concentrar el tiempo en la calidad del módulo nuevo en vez de en la infraestructura general. Lo más desafiante fue sostener el ritmo de pruebas y documentación trabajando solo, por lo que ajusté el plan para probar cada incremento antes de darlo por terminado, en vez de dejarlo acumulado para el final. Actualmente quedan pendientes las pruebas de seguridad (OWASP) y rendimiento (k6), la implantación final en el VPS con CI/CD, y el piloto con los tres contratistas, correspondientes a los sprints siguientes según la carta Gantt. |
| 5. Evidencias | Las evidencias principales de esta fase son: - Capturas de pantalla del módulo de Gestión de Obras en funcionamiento (backend y frontend). - La colección de Postman utilizada para probar los endpoints del nuevo módulo. - Los resultados de las pruebas JUnit ejecutadas sobre el backend. - El registro de defectos encontrados y sus correcciones. - El tablero de GitHub Projects, el backlog priorizado y el registro de riesgos actualizado. - Un video demostrativo del sistema funcionando. Por tratarse de un proyecto personal que seguiré comercializando a través de SkyDigital, estas evidencias no incluyen el código fuente del repositorio, pero permiten verificar tanto el funcionamiento del módulo como las pruebas y correcciones realizadas. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Este tramo del proyecto reafirmó lo que ya identifiqué en la Fase 1: mi interés principal está en el desarrollo backend y la arquitectura de soluciones. Construir el módulo de Gestión de Obras me permitió profundizar en el diseño de un modelo de datos integrado a un sistema ya existente y en la integración entre microservicios. También confirmé que las pruebas de certificación son el área donde tengo menos experiencia formal y donde más necesito seguir avanzando, por lo que los próximos sprints (seguridad y rendimiento) son los que más me van a aportar en ese sentido. A futuro, completar JAMS ERP en producción con usuarios reales como Pintor de los Cielos me da un portafolio concreto para mi proyección de liderar técnicamente mi propia empresa de software o desempeñarme como arquitecto de soluciones cloud. |

Estado actual de la Fase 2

Módulo de Gestión de Obras construido e integrado (modelo de datos, backend y frontend). Se pruebas (Postman + JUnit) con defectos encontrados y corregidos. Pendiente para los sprints siguientes: pruebas de seguridad y rendimiento, implantación final en producción con CI/CD, y el piloto por lo que estas actividades todavía no se presentan como terminadas.